| Capítulo 1. Conceptos básicos sobre proyectos | Duración 2 Horas |
| --- | --- |
| - ¿Qué es un proyecto? |  |
| - Administración de Proyectos |  |
| - El Diagrama de Gantt |  |
| - El Diagrama de PERT |  |
| - Ciclo de vida de un proyecto |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 2. Introducción y creación de proyectos | Duración 8Horas |
| --- | --- |
| - Descripción del entorno de Project |  |
| - Personalizar las barras de herramientas |  |
| - Creación de un proyecto con Project |  |
| - Abrir un proyecto existente |  |
| - Abrir un plantilla |  |
| - Información adicional del proyecto |  |
| - Definir la fecha de comienzo y finalización del proyecto |  |
| - Configurar el calendario del proyecto |  |
| - Guardar el proyecto |  |
| - Guardar un proyecto como plantilla |  |
| - Etapas de un proyecto |  |

| Capítulo 3. Tareas | Duración 4 Horas |
| --- | --- |
| - Definición de tareas, ingreso de tareas |  |
| - Copiar, insertar, borrar tareas |  |
| - Clasificación de tareas: hitos, resumen, tareas y subtareas |  |
| - La escala temporal |  |
| - Tareas repetitivas |  |
| - Vincular / desvincular tareas |  |
| - Dividir tareas |  |
| - Tareas predecesoras |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 4. Recursos y uso del calendario | Duración 5 Horas |
| --- | --- |
| - Asignación de recursos |  |
| - Asignación de costos |  |
| - Análisis de acumulación de costos |  |
| - Formulario uso de recursos |  |
| - Formulario uso de tareas |  |
| - Tareas críticas y no críticas |  |
| - Calendario del proyecto |  |
| - Personalizar el calendario para un proyecto y para un recurso |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 5. Costos del proyecto | Duración 3 Horas |
| --- | --- |
| - Análisis del costo del proyecto |  |
| - Estrategias para resolver sobre asignaciones |  |
| - Búsqueda de recursos sobre asignaciones |  |
| - Reducción de costos y tiempo |  |
| - Asignación de varios costos a un mismo recurso |  |
| - Diseños de Barras (diagrama de Gantt) |  |
| - Presentar costos en las barras |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 6. Seguimiento del proyecto | Duración 3 Horas |
| --- | --- |
| - Seguimiento |  |
| - Actualizar el proyecto |  |
| - Actualizar las tareas |  |
| - Costos y tiempos de duración previstos |  |
| - Variación de costos previstos |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 7. Generación del proyecto previsto y fondo de recursos | Duración 3 Horas |
| --- | --- |
| - Generación de la línea base estándar |  |
| - Configuración de la línea base para un proyecto |  |
| - Presentación del proyecto previsto y el proyecto real |  |
| - Estrategias para reducir costos |  |
| - Creación de un fondo de recursos |  |
| - Compartir recursos del fondo de recursos |  |
| Puntuación |  |

| Capítulo 8. Integración del proyecto e informes | Duración 2 Horas |
| --- | --- |
| - Integración final de proyectos |  |
| - Personalización de informes |  |
| - Publicación en formato HTML |  |
| Puntuación |  |

Bibliografía

- Administración de Proyectos. Marion E. Haynes, Grupo Editorial Iberoamerica 1993.

- Gestión de Proyectos. J. Brand, Elsevier 1990.

- La Nueva Dirección de Proyectos. J. Davidson Frame, Ediciones Granica 2002.

- Project Office, The. J. Davidson Frame, Thomas Block, Crisp Publications 1998.

- Microsoft PROJECT 2003 - Manual de Referencia